CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA — CEUB

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA — NEAD

DISCIPLINA: BOOTCAMP I

DESAFIO — ENTREGA FINAL

Implantação do PortifolioHUB + IA Google Gemini

Projeto: PortifolioHUB — Portfólio Profissional

Abel Carlesso Ogliari

Brasília — DF

14 de junho de 2026

# Identificação

| Aluno | Abel Ogliari |
| --- | --- |
| Disciplina | Bootcamp I |
| Instituição | Centro Universitário de Brasília — CEUB |
| Modalidade | EAD — Disciplina Virtual |
| Entrega | Final — Implantação do PortifolioHUB + IA Google Gemini |
| Data | 14/06/2026 |
| Repositório | github.com/abelogliari/PortifolioHUB |
| Site Publicado | abelogliari.com.br |
| Apresentação | YouTube (link na Seção 7) |

# Sumário

- 1. Introdução

- 2. Planejamento da Implantação

- 3. Configuração Inicial e Integração com GitHub

- 4. Gestão de Usuários e Segurança

- 5. Compartilhamento e Controle de Acesso com GitHub

- 6. Finalização da Integração e Testes

- 7. Revisão Final e Apresentação

- 8. Considerações Finais

- 9. Referências e Links

# 1. Introdução

Apresento neste documento a entrega final do Desafio da disciplina Bootcamp I, do curso de graduação do Centro Universitário de Brasília (CEUB). Esta etapa tem como objetivo a implantação completa do PortifolioHUB, consolidando a integração com o GitHub, a aplicação de políticas de segurança e o uso do Google Gemini como ferramenta de apoio ao longo de todo o processo.

Dou continuidade ao trabalho desenvolvido nas entregas anteriores. O PortifolioHUB já está no ar em domínio próprio (abelogliari.com.br), publicado por meio do GitHub Pages. Nesta entrega final, avancei na maturidade do projeto: formalizei a licença e a política de segurança do repositório, adotei um fluxo de versionamento baseado em branches e pull requests, exercitei a colaboração entre repositórios por meio de fork e documentei o uso da inteligência artificial como guia técnico.

Nas seções a seguir, organizo as evidências de cumprimento de cada uma das seções mínimas exigidas pelo enunciado do desafio.

# 2. Planejamento da Implantação

Planejei a implantação de forma incremental, partindo do estado atual já consolidado do projeto e priorizando os itens que ainda agregavam maturidade técnica e de segurança ao repositório.

## 2.1 Plano de Implantação

Defini as seguintes etapas para a implantação:

- Levantamento do estado atual do repositório e do site publicado;

- Formalização da licença (LICENSE) e da política de segurança (SECURITY.md);

- Criação do .gitignore para proteção de segredos e correção do SEO (robots.txt / sitemap);

- Ativação das proteções nativas de segurança do GitHub;

- Adoção do fluxo de branch e pull request para alterações;

- Colaboração externa por meio de fork e pull request;

- Execução de testes e preparação para uso em produção;

- Gravação e publicação da apresentação final no YouTube.

## 2.2 Configuração do Google Gemini como Guia

Configurei o Google Gemini como assistente técnico da implantação. Defini um contexto inicial descrevendo o projeto — portfólio estático em HTML, CSS e JavaScript, hospedado no GitHub Pages com domínio próprio — e solicitei que atuasse como guia ao longo de cada etapa do desafio.

Ao longo do processo, utilizei o Gemini para revisar a estrutura do repositório, sugerir boas práticas de segurança aplicáveis a um projeto público no GitHub, validar o conteúdo dos arquivos SECURITY.md e .gitignore e revisar o roteiro da apresentação em vídeo.

INSERIR AQUI: print da conversa inicial com o Google Gemini definindo o contexto e a trilha de implantação

# 3. Configuração Inicial e Integração com GitHub

## 3.1 Ambiente GitHub Dedicado

O repositório PortifolioHUB é o ambiente dedicado ao projeto. Ele é público, tem a branch principal main e conta com mais de 30 commits publicados. A publicação é feita pelo GitHub Pages, com domínio personalizado configurado pelo arquivo CNAME (abelogliari.com.br) e certificado HTTPS emitido automaticamente.

## 3.2 Integração e Armazenamento de Projetos

O repositório centraliza e versiona o portfólio, com estrutura modular: a pasta assets/ reúne imagens e ícones; a pasta components/ concentra componentes HTML reutilizáveis (cabeçalho e rodapé); as páginas (index, sobre, projetos, contato) e o styles.css compõem o site; e os arquivos robots.txt e sitemap.txt cuidam do SEO. O repositório também referencia projetos externos, como o Extrator CATMAT, mantido em repositório próprio, e armazena documentos do portfólio, como a carta de recomendação profissional.

INSERIR AQUI: print da página inicial do repositório no GitHub e da configuração do GitHub Pages (domínio e HTTPS)

# 4. Gestão de Usuários e Segurança

## 4.1 Gestão de Usuários e Colaboradores no GitHub

Como o PortifolioHUB é um projeto individual e público, a gestão de usuários é realizada por meio do controle de acesso de colaboradores do GitHub, seguindo o princípio do menor privilégio. O repositório permanece público apenas para leitura, e o acesso de escrita é restrito ao proprietário. Eventuais colaboradores são adicionados em Settings → Collaborators com permissões específicas, e contribuições externas entram exclusivamente por fork e pull request, sem acesso direto de escrita à branch principal.

## 4.2 Políticas de Segurança Implementadas

Nesta etapa formalizei um conjunto de políticas de segurança no repositório:

- LICENSE (MIT) — define os termos de uso e distribuição do projeto;

- SECURITY.md — estabelece a política de divulgação responsável de vulnerabilidades e documenta as boas práticas adotadas;

- .gitignore — impede o versionamento de segredos (.env, *.key, *.pem) e de arquivos sensíveis;

- Proteção da branch main — exige pull request e revisão antes do merge, evitando alterações diretas não controladas;

- Secret scanning e push protection — bloqueiam o commit acidental de credenciais;

- Dependabot alerts — monitoram automaticamente dependências com vulnerabilidades conhecidas;

- Enforce HTTPS — garante que o site seja servido exclusivamente sobre HTTPS;

- Correção do robots.txt — o Sitemap passou a apontar para o domínio oficial (abelogliari.com.br).

## 4.3 Uso do Gemini para Conformidade

Utilizei o Google Gemini para verificar a conformidade dessas práticas com referências consolidadas de mercado. Solicitei que avaliasse o conteúdo do SECURITY.md frente às recomendações da documentação do GitHub e a boas práticas de segurança da informação, apontando eventuais lacunas. As sugestões pertinentes foram incorporadas ao documento e à configuração do repositório.

INSERIR AQUI: print das configurações de segurança do repositório (branch protection, secret scanning, Dependabot) e/ou da validação feita pelo Gemini

# 5. Compartilhamento e Controle de Acesso com GitHub

## 5.1 Repositório e Controle de Versão

O repositório é público e pode ser acessado livremente em github.com/abelogliari/PortifolioHUB. O controle de versão é feito com Git, adotando commits semânticos no padrão Git Flow simplificado (feat, fix, docs, style, refactor, chore).

## 5.2 Fluxo de Branches e Pull Requests

Adotei um fluxo de trabalho baseado em branches: cada alteração relevante é desenvolvida em uma branch dedicada, enviada ao GitHub e integrada à main por meio de um pull request, com revisão antes do merge. Como exemplo concreto, a inclusão dos arquivos de segurança (LICENSE, SECURITY.md, .gitignore e a correção do robots.txt) foi feita na branch feat/seguranca-licenca, com pull request e merge na branch principal.

INSERIR AQUI: print do pull request da branch de segurança (aberto e/ou já integrado à main)

## 5.3 Colaboração via Fork e Pull Request Externo

Para exercitar a colaboração entre repositórios, realizei um fork de um repositório público e enviei um pull request com uma contribuição. Link do pull request: [COLAR AQUI O LINK DO PR DO FORK].

INSERIR AQUI: print do pull request enviado ao repositório externo a partir do fork

# 6. Finalização da Integração e Testes

## 6.1 Checklist de Integração

Ao final da implantação, validei os principais itens de integração:

- Site publicado e acessível em abelogliari.com.br;

- HTTPS ativo e DNS validado (DNS check successful);

- README.md atualizado e consistente com a estrutura do repositório;

- LICENSE, SECURITY.md e .gitignore versionados na main;

- Proteções de segurança ativadas no repositório;

- robots.txt e sitemap corrigidos;

- Fork e pull request externo concluídos.

## 6.2 Testes e Preparação para Produção

Realizei testes de navegação entre as páginas, de responsividade em desktop, tablet e celular, e de carregamento do site. Verifiquei a resolução de DNS e a validade do certificado HTTPS, conferi os links do README e a leitura correta do robots.txt e do sitemap pelos mecanismos de busca. Utilizei o Google Gemini como referência para montar o checklist de testes, garantindo que nenhuma etapa essencial ficasse de fora antes da liberação para uso real.

INSERIR AQUI: print do site em produção e/ou da verificação de DNS e HTTPS

# 7. Revisão Final e Apresentação

Para a revisão final, preparei uma apresentação em vídeo publicada no YouTube, com aproximadamente cinco minutos, na qual destaco:

- Visão geral do repositório e da sua estrutura;

- Demonstração do site no ar (abelogliari.com.br);

- Políticas de segurança implementadas;

- Fluxo de branch e pull request e o pull request externo;

- Uso do Google Gemini como guia da implantação;

- Soluções adotadas e desafios superados ao longo do projeto.

Link da apresentação no YouTube: [COLAR AQUI O LINK DO VÍDEO]

INSERIR AQUI: print da página do vídeo no YouTube (com título e visualização)

# 8. Considerações Finais

A implantação do PortifolioHUB consolidou, na prática, os conceitos centrais propostos pela disciplina: integração com o GitHub, gestão de acesso e segurança, controle de versão e colaboração, além do uso de inteligência artificial como ferramenta de apoio. O projeto deixou de ser apenas um site publicado e passou a contar com licença, política de segurança e um fluxo de trabalho colaborativo definido, ficando pronto para uso real e para evolução contínua.

O Google Gemini foi um apoio efetivo durante todo o processo, ajudando a planejar etapas, revisar boas práticas de segurança e validar a documentação. Como próximos passos previstos no roadmap, mantenho a refatoração visual do site, a implementação do modo escuro e a inclusão de uma seção de blog técnico, sempre dentro do mesmo ciclo de versionamento e publicação adotado neste projeto.

# 9. Referências e Links

Repositório no GitHub: https://github.com/abelogliari/PortifolioHUB

Site publicado (GitHub Pages): https://abelogliari.com.br

Perfil no LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/abelogliari/

Apresentação no YouTube: [COLAR AQUI O LINK DO VÍDEO]

Pull request externo (fork): [COLAR AQUI O LINK DO PR DO FORK]

Projeto Extrator CATMAT: https://github.com/abelogliari-code/Extrator-BPS-DA

Google Gemini: https://gemini.google.com

Código de ética da EaD: Documento (Google Drive)